# OpenSimulator 第一阶段重构实施指南

代码库升级 依赖现代化与语言选型

版本 3.0　编制日期 2026年9月10日　按个人实施顺序编排

第一阶段的目标是建立能够持续维护和升级的 OpenSimulator：源码可以重复构建，依赖来源清楚，运行时受到支持，关键行为受到测试保护，模块之间有明确边界。本文重点说明这些工作怎样逐项实施，并为后续接入大模型保留接口。

建议继续使用 C# 作为平台主体。先完成 C# 与 .NET 生态内的现代化；确有 Python 库或研究代码需要时，再增加独立的 Python 智能体服务。新增 C++ 模块应由性能测量和原生库需求决定。

## 现代化需要完成的四件事

| 方面 | 具体变化 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 构建与依赖 | 固定源码和工具链，整理项目引用与包管理，建立自动构建。 | 干净环境能够恢复依赖、构建和运行；每个产物可追溯。 |
| 运行时与兼容 | 验证 .NET 10，处理脚本状态、插件和原生库的升级障碍。 | 原世界内容与关键行为可恢复，目标平台上的兼容用例通过。 |
| 代码结构 | 按业务用例拆分职责，隔离引擎类型、外部访问和状态管理。 | 改造后的用例能独立测试，旧入口与新入口的行为保持一致。 |
| 工程质量 | 逐步引入现代 C# 写法、异步边界、测试和发布回退流程。 | 异常、取消、并发和卸载可验证，变更可以小批量交付。 |

## 第一阶段的范围

全库先做盘点与分级，再按明确的模块清单逐批迁移。首批覆盖构建、关键依赖、运行时，以及 NPC 和聊天观察路径；后续沿同一方法扩展到对象操作、资产库存与数据访问。每批都有独立验收，不能用首批成功代替全平台完成。

保持现有 Viewer 协议、LSL/OSSL 脚本语义以及资产和库存语义。第一阶段用固定规则的模拟调用端验证接口；真实模型、复杂智能体编排和跨区域能力在后续阶段实施。

## 阅读顺序

第 2 页比较语言路线；第 3 至 4 页明确现状和开发基线；第 5 至 9 页说明工程、依赖及运行时迁移；第 10 至 11 页说明代码重构；第 12 至 14 页给出测试、发布与启动任务；第 15 页列出技术依据。

# 语言选择与混合架构

保留 C# 的主要理由是现有业务与协议实现已经建立在 .NET 类型、接口、插件和生命周期之上。更换语言需要重新实现并验证这些行为，工作性质会从渐进式重构转为平台重写。现代化能力和语言迁移应分开判断。

| 路线 | 适合承担的工作 | 主要代价 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 继续使用 C# | 世界模拟、协议、资产库存、脚本宿主、管理接口与模型服务。 | 需要整理旧依赖、状态格式和耦合关系。 | 当前主路线。 |
| 整体改为 C++ | 重新设计一个原生引擎。 | 重写业务与插件边界，承担内存、并发、ABI 和跨平台构建成本。 | 当前不采用。 |
| 整体改为 Python | 重新构建不同目标的平台或研究原型。 | 无法直接保留现有 C# 业务实现；需重做实时任务调度和兼容验证。 | 当前不采用。 |
| C# 加 Python | C# 维护世界；Python 承担确有需要的智能体、模型实验或离线处理。 | 维护两个运行环境、进程通信、版本和错误处理。 | 需求明确后采用。 |
| C# 加 C++ | C# 编排；C++ 处理经过测量的计算热点或必要的原生库。 | 边界转换、资源释放、平台二进制和故障定位更复杂。 | 按热点局部采用。 |

## 大模型接入是否必须使用 Python

不必须。模型服务可以通过 HTTP API 访问，.NET 也提供 Microsoft.Extensions.AI 的聊天与工具抽象。若主要工作是请求模型、执行工具和管理会话，使用 C# 能减少运行环境与运维工作。[13]

只有在选定的训练、推理或智能体组件明显依赖 Python，或需要复用已有 Python 研究代码时，才引入 Python 服务。让它通过版本化 HTTP/JSON 接口观察世界和提交动作；场景状态与最终权限校验仍由 OpenSim 持有。

## 是否需要把高性能部分改成 C++

先测量帧耗时、CPU 热点、分配与垃圾回收、锁等待和网络等待。只有热点适合独立计算、优化 C# 后仍不满足目标，并且计入跨语言调用成本后仍有收益，才考虑新增 C++ 实现。异步等待远程模型的问题应通过调度边界解决。

现有物理模块已经有原生互操作入口，例如 ubOde 的 ODEApi.cs。新增原生实现可通过稳定的 C 接口及 P/Invoke 连接，明确数据布局、内存归属和句柄释放；通常不必重写 C# 宿主。[10]

推荐架构为“C# 世界与业务核心 + 可选的独立 Python 服务 + 按需保留或扩展原生计算库”。直接用 C++ 和 Python 取代 C# 主体，会失去当前渐进迁移的基础。LSL/OSSL 是世界内脚本接口，和宿主语言选择属于不同层次。

# 现有代码与实际升级障碍

当前安装是 OpenSim 0.9.3.0 Nessie Dev 的运行包，使用 .NET 8、Standalone、SQLite 和 YEngine。架构分析依据官方 0.9.3.0 分支固定提交 1f4a6dd；该提交尚未证明与安装包完全对应。[1]

| 源码区域 | 作用 | 现代化时首先检查 |
| --- | --- | --- |
| Framework 与启动模块 | 公共类型、服务装配、区域启动与模块管理。 | 依赖扩散、装配顺序、日志配置、模块生命周期。 |
| ClientStack 与 Server | Viewer 通信、能力接口和后端请求处理。 | 报文、错误码、超时及已有协议兼容。 |
| Region Framework | Scene、角色、物体和事件。 | 职责集中、线程归属、事件订阅与状态一致性。 |
| CoreModules 与 OptionalModules | 聊天、土地、库存、NPC 等功能。 | 选取可替换用例，利用已有区域接口渐进迁移。 |
| Services 与 Data | 账户、资产、库存服务及数据插件。 | 接口边界、连接和事务行为、旧数据恢复。 |
| ScriptEngine 与 PhysicsModules | 脚本执行、状态保存和物理模拟。 | 序列化兼容、原生库、句柄及线程要求。 |

## 已经确认的工程问题

• prebuild.xml 启用 65 个项目，另有 21 处项目声明位于注释中。当前源码统计有 1,461 个 C# 文件，其中 163 个在 Tests 路径；这些数字不代表测试覆盖率。

• 构建通过 runprebuild.bat 和 bin/prebuild.dll 生成工程，大量引用指向 bin 中 DLL。稀疏源码副本缺少 bin、ThirdParty 等构建输入，需要先恢复完整基线。

• prebuild.xml 统一抑制了 CA1416、SYSLIB0011、SYSLIB0014、SYSLIB0039 等警告。应逐项核实受影响路径，分模块消除问题或记录暂缓理由。

• YEngine 的 XMRInstAbstract.cs 在 THROWNEX 和 SYSERIAL 分支中使用 BinaryFormatter；其中一部分是异常和其他对象的备用编码路径，需要专门构造测试。

• Windows 与 Linux 构建脚本分别复制不同的 System.Drawing.Common DLL。直接改成官方同名包可能改变跨平台行为，必须先核实这些二进制的来源。

## 测试与自动化不能只看文件是否存在

TESTING.txt 仍描述 nant、旧 NUnit 和旧版开发工具。现有 msbuildnet.yml 只对 master 的 C# 文件推送触发，限制在上游仓库运行，并混合构建与发布。应重建适合当前分支、配置和依赖变更的验证流程。

以上为静态阅读得到的迁移线索，尚未完成全库构建、性能测量或依赖漏洞审计。实施时把每条线索转成可复现的问题与验证记录。

# 建立源码和运行环境基线

## 一 确定唯一的开发起点

记录安装包来源、源码提交、启动版本、启用模块和目标运行系统。先比较官方后续版本是否已经修复需要处理的问题，再决定整版本升级或选择性引入补丁；选定后固定到提交，不直接跟随持续变化的分支。

如果无法找到运行包的精确提交，就把当前固定源码作为候选，用行为回归确认后正式采用。开发使用独立 Git 工作目录，保存 upstream 来源和自己的改动；按 codex/ 前缀建立任务分支，避免在运行目录中直接实验。

## 二 补齐源码和构建输入

当前副本采用稀疏检出，需要补齐构建描述涉及的目录，尤其是 bin、ThirdParty、许可证和资源文件。核对 bin 中预编译托管库与原生库的用途；目录名为 bin 不代表其中所有文件都可以重新生成或删除。

## 三 先复现原有构建链

先按该固定提交的 BUILDING.md 使用 .NET 8 SDK 和原构建方式。以下是源码根目录中的起始命令；生成脚本会修改开发目录，运行前应已有完整备份和可用依赖。

dotnet --info
.\runprebuild.bat
dotnet build OpenSim.sln --configuration Release

记录生成与编译日志、首个错误、实际产物和所用 SDK。基线阶段暂时保留原目标框架和依赖；后续把工程格式、库版本和运行时迁移拆成独立变更。

## 四 建立独立的测试世界

使用单独的配置、端口、区域和数据库，确认进程只写测试数据。准备登录账号、NPC、场景物体和代表性脚本；记录物体数量、库存与资产引用、脚本行为和重启后的恢复情况。

## 五 验证备份与重建

SQLite 采用停服后一致性复制或数据库支持的备份方式，避免只复制正在写入的数据库主文件。备份还要覆盖资产、库存相关存储、配置和脚本状态。OAR 是场景归档的一部分，不能替代完整数据备份。

基线完成条件：在干净的开发目录按说明重新构建、启动测试世界、运行选定用例，并从备份实际恢复一次。保存源码提交、构建日志、依赖清单、配置模板和测试结果，作为后续版本的对照。

# 项目文件与构建方式现代化

目标是使项目文件和依赖关系成为清晰、可维护的构建依据。先查看 Prebuild 实际生成的 csproj；部分内容可能已具有 SDK 风格，不能把“使用生成器”等同于“所有工程格式都过时”。[4]

## 逐项目迁移的方法

• 选一个边界较小的叶子项目，记录编译文件、引用、资源、程序集名、编译常量、unsafe 设置和产物路径。先在原框架与原依赖版本上验证工程转换。

• 把仓库内的项目依赖整理为 ProjectReference；已确认来源的第三方包使用 PackageReference。无法替换的厂商或自维护 DLL 保留显式路径与校验值。

• 确认迁移后的工程由谁维护：直接维护 csproj，或仍由生成器生成。单个项目只能有一个权威来源；否则下次生成会覆盖手工修改。

• 验证首个项目后按依赖顺序迁移。暂时混用已迁移项目与旧构建是过渡状态，最终明确退休的生成步骤和剩余例外。

## 本仓库需要特别处理的细节

| 细节 | 可能发生的问题 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 默认递归收集源文件 | SDK 默认包含下级 C# 文件，可能把子项目或 Tests 编进父项目。 | 对照原 Files/Match/Exclude，显式排除子项目，检查编译项是否重复。 |
| 程序集与资源 | 自动 AssemblyInfo 或资源命名变化，影响插件发现和版本读取。 | 核对现有属性、嵌入资源和程序集身份，比较装配结果。 |
| 共享 bin 输出目录 | 旧 DLL 残留或同名库覆盖，导致“编译成功但运行旧代码”。 | 先保证兼容，再迁移到各项目独立输出；用发布装配步骤生成运行目录。 |
| 平台相关文件 | 物理、图像、配置模板或模块清单没有复制到发布目录。 | 明确内容文件与原生文件的复制规则，检查发布包的完整文件清单。 |

## 统一但渐进地管理配置

使用 global.json 固定经验证的 SDK；Directory.Build.props 管理公共构建规则；Directory.Packages.props 集中管理已迁入 NuGet 的包版本。新模块先开启 nullable 和选定分析规则，旧模块按改造进度开启，避免一次引入难以处理的全库告警。[6]

优先让新增和修改代码满足规则，已有告警建立基线。对状态、平台和过时 API 等重要警告逐条消除；不要通过继续扩大全局抑制列表来“通过”升级。

完成条件：生成或维护方式唯一，编译项和程序集身份一致，依赖顺序明确；全新输出目录可以启动，原开发目录中的残留产物不再是成功运行的前提。

# 依赖盘点和逐项升级流程

先建立完整依赖清单，再决定升级方式。当前很多依赖是直接引用 DLL，NuGet 命令只能覆盖进入包依赖图的部分，不能据此判断整个平台已经完成依赖审计。[7]

## 每项依赖记录哪些信息

| 信息组 | 必须记录的内容 |
| --- | --- |
| 身份与来源 | 组件名称、NuGet 包名或源码仓库、程序集版本、文件版本、SHA256、自维护补丁。 |
| 使用位置 | 直接引用项目、传递依赖、实际调用路径、启动时和运行时加载方式。 |
| 平台与许可 | 托管或原生、系统与 CPU 架构、发布目录、许可证及再分发要求。 |
| 迁移决策 | 当前问题、候选版本或替代库、API 与数据兼容影响、预计修改范围。 |
| 验证与状态 | 测试样本、运行结果、回退方式，以及待盘点、待迁移、已验证、暂缓状态。 |

## 将依赖分成四类处理

可直接升级：同一维护来源，API 和数据语义变化小。需要适配：日志、配置或 HTTP 等调用点需要调整。需要专项迁移：状态格式、数据库提供程序、插件和图像原生依赖。暂时保留：有定制补丁、尚无合适替代或与本批目标无关的组件。

## 每个库都执行同一套迁移步骤

• 确认旧库实际用途，保存调用样例、旧数据和失败行为；先把验收标准写出来。

• 查看候选版本的官方变更记录、目标框架、依赖图和许可；以实际兼容结果选版本，不仅按发布时间选择。

• 先完成来源或包管理迁移，再处理需要升级的版本；若两者必须一起改变，记录原因并缩小其余改动。

• 增加适配层，修改最少调用点；分别运行单元、集成、旧数据和运行性能验证。

• 删除已确认不再使用的旧引用，检查发布目录没有同名旧 DLL 覆盖；提交版本、测试记录和回退说明。

## 如何固定恢复结果

对于采用 PackageReference 的应用入口，生成并提交合适的 packages.lock.json，在持续集成中使用 locked mode；需要更改依赖时有意识地更新锁文件。应用最终依赖图才决定部署版本，公共类库自己的锁文件不能约束所有消费它的应用。[5]

自维护或来源特殊的二进制可以暂时放入有版本的内部包或受控依赖目录，附带源码地址、补丁与校验值。托管包、原生库和配置资源都要进入发布清单。

# 常用基础库的升级与替换

下表给出首批现代化的具体目标。候选库及接口应先在独立模块试验，再逐步迁移调用点；保留兼容适配层，直到旧入口的行为已经得到验证。

| 现有用法或组件 | 目标方案 | 实施与验证重点 |
| --- | --- | --- |
| log4net 调用 | 新模块使用 Microsoft.Extensions.Logging 抽象；初期可适配现有输出。 | 先统一字段和日志级别，保留旧配置；检查重复输出、异常堆栈和敏感字段。 |
| Nini 与零散配置读取 | 类型化配置、Options 和启动校验；兼容原 INI 来源。 | 保持 include 顺序、覆盖规则与默认值；错误配置给出明确位置。 |
| WebRequest 或同步 HTTP | HttpClient；选择工厂管理或设置连接寿命的长期客户端。 | 验证认证、证书、重定向、编码、错误码及取消；涉及 Cookie 的会话单独隔离。[8] |
| SmartThreadPool 等任务调用 | 适合的 I/O 路径使用 async/await；需要排队时使用有界 Channel。 | 先盘点优先级、完成回调、关停和异常语义；保持原有任务顺序与容量控制。[11] |
| 对外新数据接口 | 明确 DTO 与 System.Text.Json，约定版本和错误对象。 | 固定 UUID、坐标、时间、空值和枚举表示；既有 XML、LLSD 等协议格式分别保留。 |
| 历史 NUnit 测试工程 | 按所选 NUnit 版本配套测试 SDK 和适配器，恢复 dotnet test 工作流。 | 先验证发现的用例数量，再迁移断言和生命周期；不能只以测试进程退出成功为准。[12] |

## 以 HTTP 迁移为例

先为旧请求建立响应样本与错误用例；再把请求地址、认证、超时和编码封装进一个客户端。替换一个调用路径后，检查成功、拒绝、超时、断开和取消时的返回结果，再扩大使用范围。读取和写入请求分别决定是否允许重试。

不要把非幂等的写入或 NPC 动作设置为无条件重试。若需要重试，由服务端使用命令编号识别重复请求，并保存明确的执行结果。

## 以配置迁移为例

先保留 OpenSim.ini 及相关 include 文件的解析方式，在边界把配置映射为类型化对象。确认范围、默认值与覆盖顺序一致后，再迁移消费这些配置的模块。动态配置是否可重载，应按模块的真实生命周期单独定义。

第一批完成的证据应包括一条实际调用路径、一组行为测试、确定的版本与发布文件清单。只引入新包但仍让核心路径绕过新接口，不能算该模块迁移完成。

# 复杂依赖和原生库的专项处理

以下组件与协议、插件、数据库或平台二进制关系密切。先验证来源及兼容性，再决定继续维护、升级版本或更换实现；不能按程序集名称直接批量替换。

| 组件 | 为什么需要专项处理 | 建议迁移路径 |
| --- | --- | --- |
| OpenMetaverse 系列 | 类型和协议广泛使用，可能包含 OpenSimulator 所需的分支或补丁。 | 固定来源与补丁；用 Viewer 报文和资产样本回归。新契约在边界转换其类型。 |
| Mono.Addins | 插件发现、资源标记、依赖及装配顺序属于运行行为。 | 先保留加载器，测试注册、替换接口和卸载；确有维护障碍再评估新加载方案。 |
| System.Drawing.Common | 本仓库按系统复制不同 DLL；官方现代版本具有 Windows 平台限制。 | 核实二进制来源；Windows 先验证现状。若部署 Linux，隔离图像操作，评估跨平台实现。[9] |
| SQLite 与其他数据提供程序 | 连接、事务、SQL 方言、类型映射与迁移脚本可能不同。 | 先验证当前 SQLite，封装连接创建；在数据副本上试验提供程序，保持表结构稳定。 |
| 物理与图像原生库 | CPU 架构、调用约定、依赖库、句柄和缓冲区布局均影响正确性。 | 列出每个平台的二进制和依赖；从启动、加载到真实计算逐项验证。[10] |
| XMLRPC 与旧服务协议 | 客户端和 Grid 服务可能依赖原有报文与失败语义。 | 先封装旧协议入口；新接口采用新契约，已有协议迁移单独做兼容设计。 |

## 图像处理的迁移方法

先列出缩放、地图、纹理、文字绘制和编码等实际用途，再决定替代范围。可评估 SkiaSharp 等跨平台实现，但必须核对原生分发、许可证、所需格式与输出差异；通用图像库并不自动覆盖 OpenSim 的全部纹理编码需求。[9]

保留标准图像样本，比较尺寸、透明度、色彩和编码结果；文字绘制还应检查字体与测量差异。目标包括 Linux 时，应在该系统上验证，不能用 Windows 测试结果代替。

## 数据库和插件的迁移方法

数据迁移先做只读比较，再验证新增、修改、删除、事务失败和恢复。插件迁移要检查依赖缺失、重复注册、加载顺序、区域退出及资源释放。发布前从实际装配目录启动，避免开发环境掩盖缺失的二进制。

若选择保留某个旧组件，也应记录维护来源、锁定版本、限制条件与后续触发升级的条件。“暂时保留”是明确决策，不能在清单中省略。

# 运行时升级与脚本状态迁移

推荐以 .NET 10 LTS 为目标。.NET 8 支持于 2026年11月10日结束，.NET 10 LTS 支持至 2028年11月14日。目标框架升级应在启动阶段试验、在发布前通过验收；这些支持日期不等于 OpenSim 已经具备相应兼容性。[2]

## 先做有限范围的升级试验

• 保存 .NET 8 基线，在独立分支试验目标框架；记录编译错误、分析警告、依赖加载和启动失败。Prebuild 的参数值与 csproj 的 TargetFramework 语法不同，不能机械替换。

• 暂时保持应用功能与数据结构不变，分别检查模块加载、脚本编译与恢复、物理、图像、数据库和客户端连接。避免把问题归因于同时发生的多项迁移。

• 需要跨框架过渡的进程内组件按宿主兼容范围编译；独立服务可以使用不同运行时。不要假设 net10.0 插件能直接加载进 .NET 8 宿主。

## BinaryFormatter 要怎样处理

.NET 9 起，内置 BinaryFormatter 实现已被移除，原有兼容开关不足以恢复它。源码中 THROWNEX 与 SYSERIAL 分支嵌入旧格式，不能将整个状态流直接换成 JSON；需要保留外层格式语义，并专项替换受影响的对象编码。[3]

| 步骤 | 执行内容 |
| --- | --- |
| 准备样本 | 覆盖异常对象、一般可序列化对象、引用共享、数组、委托、脚本自定义类型及暂停恢复；标出哪些路径确实经过旧编码。 |
| 定义新格式 | 为格式增加版本标记，列出允许的数据类型、字段和长度限制；用明确的异常记录表达必要状态，避免任意类型自动实例化。 |
| 建立迁移工具 | 识别旧状态，转换到新状态副本，记录成功和不支持项；可以评估安全读取 NRBF 的方案，不能假定工具能自动还原全部脚本语义。 |
| 验证语义 | 比较恢复后的变量、等待事件、异常处理和后续执行；损坏、截断或未知版本应明确失败，不静默重置脚本。 |
| 安排切换与回退 | 保留旧状态原件和配套程序；新版本开始写入新格式前，确认失败恢复流程，避免旧程序直接读取不认识的新状态。 |

版本化格式、对象映射和迁移策略需要根据样本确定。保留不受支持的 BinaryFormatter 兼容包不应作为现代化完成标准；无法转换的状态必须单独处理，不能用“脚本重新启动”替代原状态恢复要求。

完成条件：目标运行时上的基础功能与兼容矩阵通过，代表性旧状态可恢复，原生组件运行正确，并完成一次“旧版备份—升级—新版本运行—按约定回退”的演练。

# 按业务用例拆分核心代码

优先按可验证的业务行为拆职责。例如 NPC 移动涉及输入、身份和归属检查、场景调度、移动执行及结果反馈；把这些边界拆清楚，比单纯把 Scene.cs 分成多个文件更有价值。

## 建议建立的组件边界

| 组件 | 职责 | 依赖限制 |
| --- | --- | --- |
| World.Contracts | 观察、命令、结果、错误码及版本。 | 简单数据对象；不暴露 Scene、ScenePresence、IClientAPI 或 OpenMetaverse 对象图。 |
| World.Application | 用例校验、业务规则、执行接口和结果处理。 | 依赖契约与窄接口，能够使用模拟实现测试。 |
| OpenSim 适配模块 | 将现有引擎和 INPCModule 等接口接到用例层。 | 集中处理类型转换、生命周期及场景调度；区域对象不越过边界。 |
| 基础设施适配 | 配置、日志、HTTP、存储和计时实现。 | 以需要的接口提供功能，避免业务代码直接读取全局配置。 |
| 模拟调用端与测试 | 用固定输入验证查询和动作。 | 通过契约访问，不引用场景内部实现；后续可替换成真实 Agent.Host。 |

## 以 NPC 移动为首个改造用例

• 记录 OSSL_Api.osNpcMoveToTarget、权限检查和 NPCModule.MoveToTarget 的当前调用关系，准备允许与拒绝、无效角色、越界和停止移动用例。

• 定义请求与结果：commandId、区域、NPC、目标位置、截止时间；身份由认证或原入口上下文绑定，不能信任请求正文自报的所有者。

• 提取 MoveNpc 用例和最小执行接口，把归属检查、参数验证及结果语义集中起来。保持原有威胁等级、脚本权限和 NPC 权限检查的责任。

• 在区域适配层调用现有 NPC 能力，按核实后的线程规则调度；用“已接受、执行中、已到达、失败、超时”表达不同阶段。

• 先让新测试入口使用用例服务，再逐项接入原入口；兼容测试通过后，清理已被替代的重复代码。

## 从首个用例扩展到其他模块

按“NPC 与聊天观察 → 场景查询和对象操作 → 资产与库存用例 → 数据访问”的顺序逐批扩展。协议、脚本引擎和物理的大幅重写单独立项；运行时兼容所必需的修复仍在当前升级范围内完成。

采用现有 INonSharedRegionModule、IRegionModuleBase 和服务接口作为迁移入口。Initialise、AddRegion、RegionLoaded、RemoveRegion、Close 分别明确资源获得、接口查询、订阅及释放时机。[1]

# 现代 CSharp 写法与并发边界

C# 代码现代化应改善可读性、资源管理和错误处理。先应用到新增与正在改造的模块，避免全库格式改写掩盖行为变化。

| 改造项 | 采用方式 | 需要保持的边界 |
| --- | --- | --- |
| 空值与数据对象 | 逐项目开启 nullable；契约采用明确 DTO，适合时使用 record。 | 保留旧接口的空值语义；涉及反射和序列化时验证构造与属性行为。 |
| 依赖与生命周期 | 构造函数显式传入窄接口；在模块装配处创建对象，区域资源按区域释放。 | 避免把 Scene 或区域配置当作全局单例；先兼容现有插件装配。 |
| 异步 I/O | 在真正的网络和存储等待路径使用 async/await、CancellationToken。 | 避免 .Result、.Wait() 和持锁 await；不要把整个模拟循环改成异步任务。 |
| 资源与异常 | 明确 Dispose、取消和异常归属；预期失败使用明确结果类型。 | 保留原有错误语义；任务异常必须被观察和记录，避免失去执行结果。 |
| 热点优化 | 先测量再调整分配、集合、算法与缓冲区使用。 | 不默认引入池化、unsafe、裁剪或 AOT；插件和反射能力需要单独兼容试验。 |

## 世界事件和外部工作怎样分离

EventManager.TriggerOnChatFromClient 同步调用订阅者。事件回调应只做快速过滤、必要的安全快照和非阻塞入队；不能在其中等待网络，也不能把可变的 Scene 对象交给后台任务任意读取。

后台工作使用有界队列并设置最大等待时间。队列满时明确拒绝、合并或按预先定义的规则丢弃观察；命令不能静默丢失。使用 Channel 时显式选择满队列策略；事件线程不能为了等待队列空间而被阻塞。[11]

## 返回命令怎样进入场景

校验身份、区域、NPC 归属、参数、截止时间和命令编号，再按 NPC 管理动作顺序。具体调用线程应根据引擎要求验证；对需要场景线程执行的操作，限制每轮处理量，避免长操作占用整个更新周期。

去重语义要覆盖失败与重启：仅存在内存中的 commandId 不能保证进程重启后不重复。对有持久影响的命令保存结果或实现可重放的幂等行为；对无法保证的情况明确返回未知状态并查询实际世界。

区域卸载时取消等待任务、解除事件订阅、停止接收新命令并释放资源。使用区域实例标识或等价机制拒绝卸载后到达的旧结果，防止写入后来重新创建的区域。

# 测试基线与迁移验证矩阵

测试先保护现有行为，再验证新的边界。优先恢复能够直接约束本次改动的历史测试；对未能恢复的测试记录原因，不把未执行当作通过。每次库迁移和代码重构执行与其影响范围对应的验证。

| 验证层次 | 主要内容 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| 构建与测试发现 | 全新恢复依赖、编译目标项目、发现并运行实际测试。 | SDK 与依赖记录、构建日志、测试总数及结果。 |
| 用例与契约 | 身份权限、参数、错误码、超时、重复请求和序列化。 | 确定性测试；模拟执行器能记录输入和结果。 |
| 区域与客户端 | 登录、移动、聊天、NPC、对象创建保存和重启恢复。 | 固定世界、客户端版本和操作步骤；记录可见结果。 |
| 数据与脚本 | 资产与库存关系、事务失败、旧状态恢复及继续执行。 | 内容和行为比较；不能只比较文件是否存在。 |
| 平台与原生库 | 目标系统与 CPU 架构下的插件、物理、图像与数据库。 | 从发布目录启动并执行真实功能的结果。 |
| 并发与故障 | 慢服务、断网、满队列、取消、重复命令和区域卸载。 | 基础世界继续响应，结果明确，没有遗留工作。 |

## 恢复旧测试的实际顺序

• 选取 Framework、状态格式或 NPC 相关的少量代表性用例，建立可运行的测试项目，先确认断言确实会失败。

• 核对旧测试的引擎引用、数据库依赖和共享静态状态；逐类修复，避免简单取消所有注释后一次面对大量无关失败。

• 升级 NUnit 时检查断言 API、测试生命周期、测试 SDK 和适配器的兼容组合；固定选定版本并记录测试数量。[12]

## 性能怎样判断

在同一硬件、世界数据、客户端负载和预热方式下比较旧版与新版，记录区域帧耗时的 P50、P95、P99、CPU、内存、分配与 GC、队列长度及任务等待时间。对波动明显的项目重复测量，再判断是否发生退化。

初期可以把“相同负载下 P95 帧耗时增幅不超过 10%”作为待基线确认的候选门槛；它不是已测得结果，也不能替代绝对响应目标。性能测试结果还应用来决定是否需要进一步优化 C# 或引入原生模块。

先保证实际采用的 Windows 与 SQLite 环境。若发布目标包括 Linux 或其他数据库，就把它们加入明确的验证矩阵；未测试的平台和模块应标为未验证。

# 自动构建 发布装配与回退

## 重建适用于当前仓库的验证流程

调整现有工作流的分支与仓库限制，把拉取请求、项目文件、依赖、配置模板和构建脚本变更纳入验证。先安装指定 SDK，再执行需要 dotnet 的生成步骤。构建测试与正式发布分开，普通变更只生成待验证产物。[1]

• 恢复阶段：读取固定 SDK、恢复受控依赖、核验特殊 DLL 与原生库清单。

• 验证阶段：构建、运行选定测试、检查新增告警，执行必要的场景与旧数据验证。

• 装配阶段：收集明确的托管产物、原生组件、插件资源、配置模板和许可证。

• 记录阶段：保存源码提交、依赖清单、测试结果和产物校验值；从装配目录做启动验证。

## 现代构建完成后的命令形态

以下示意适用于已经完成项目与锁文件配置的解决方案；当前基线必须先完成前述迁移。测试工程需要实际加入解决方案，且应检查发现和执行的用例数量。

dotnet restore OpenSim.sln --locked-mode
dotnet build OpenSim.sln -c Release --no-restore
dotnet test OpenSim.sln -c Release --no-build --no-restore

锁文件只解决 NuGet 恢复图中的依赖，特殊二进制仍需独立校验。构建成功也不意味着发布目录完整，特别要验证 Mono.Addins 资源、原生库和系统相关文件。[5]

## 按版本隔离程序与可变数据

构建输出、待发布包、运行配置和可变数据采用明确目录。首次改造可保留兼容的运行布局，再由装配步骤生成；不要把清理编译产物和清理运行数据混为一件事。

## 切换与回退顺序

• 停止或暂停相关写入，保存数据库、资产和脚本状态的一致性备份，记录当前程序及配置版本。

• 在备份副本上运行状态或数据迁移，验证输出和异常列表；先在测试区域加载新版本。

• 通过基础功能、旧数据和性能验收后再切换实际实例，观察日志、状态恢复和资源占用。

• 若失败，按配套的程序、配置和数据版本恢复。新格式已写入时，不能只换回旧 DLL；应恢复旧备份或使用已经验证的逆向转换。

回退到切换前备份可能丢失切换后的新操作，因此要定义暂停写入或数据补偿窗口。是否保留新写入必须在发布前明确，不能到失败时临时决定。

# 启动任务与第一阶段完成标准

## 前十个工作日

| 时间 | 主要任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 天 | 确认源码与运行包关系、首批范围和目标平台，补齐构建输入。 | 固定源码、范围说明、初步依赖清单。 |
| 第 3 至 4 天 | 完成原构建与独立世界启动；定位所有阻塞问题。 | 构建记录、配置模板和问题列表。 |
| 第 5 至 6 天 | 记录基础行为与旧状态样本，恢复最相关测试并验证备份恢复。 | 可复现的基线和测试子集。 |
| 第 7 至 8 天 | 试验 .NET 10，检查 BinaryFormatter、图像、插件和原生依赖。 | 实际兼容结果与专项迁移任务。 |
| 第 9 至 10 天 | 选择首个工程和依赖迁移试点，定义 NPC 用例契约与后续顺序。 | 迁移清单、接口草案和修订后的工作量估算。 |

## 后续按里程碑推进

M1 基线可复现；M2 工程与依赖迁移方式验证；M3 受支持运行时及旧状态恢复通过；M4 首批用例和接口完成；M5 从发布包启动并通过回退演练。每次只推进一个主要改造任务，完成验证后再扩大范围。

模块之间可以按依赖关系调整顺序，但高风险升级试验应尽早做。第二周按实际问题重新估算；完成日期取决于已明确的迁移清单，不能仅按代码文件数量推算。

## 第一阶段交付清单

• 固定源码与受控工具链，完整依赖清单，实际可执行的构建和测试说明。

• 已迁移工程与选定依赖的变更记录、兼容结果，以及明确标识的暂缓项。

• .NET 10 宿主、插件、原生库和代表性旧脚本状态的验证结果。

• 经过测试的用例服务、世界数据契约、区域适配模块和模拟调用端。

• 客户端、资产库存、持久化及关键脚本的回归记录；目标平台与数据库的覆盖范围。

• 可启动的发布包、配置模板、状态迁移工具、运行监测与备份回退说明。

## 什么时候进入下一阶段

首批约定范围通过以上验收，模拟调用端可以完成观察、说话和移动，并验证权限、超时、重复请求与卸载处理后，即可接入真实模型。其他模块继续沿已建立的迁移流程推进，并在清单中保留真实完成状态。

第一阶段最先要做的实际工作仍然是：让固定版本源码在独立环境中成功构建，并建立可以恢复的测试世界。这是判断后续每一次升级是否正确的基础。

# 源码依据与官方技术参考

源码依据固定为官方 0.9.3.0 分支提交 1f4a6dd1d3ff653ecc2748a7764106c30ac4ef9d。下列入口支持本文的架构与迁移分析；实际修改前应核对工作目录中的版本。

| 入口 | 用途 |
| --- | --- |
| BUILDING.md 及 runprebuild.bat/sh | 原始构建要求、生成器调用与系统相关 DLL 复制。 |
| prebuild.xml 及 TESTING.txt | 启用项目、依赖、输出规则、警告抑制与历史测试方式。 |
| .github/workflows/msbuildnet.yml | 现有自动构建触发、SDK、仓库限制和发布流程。 |
| OpenSim/Region/Framework | Scenes/EventManager.cs 的聊天事件；Interfaces 下的区域生命周期与 NPC 接口。 |
| OpenSim/Region/ScriptEngine | Shared/Api/Implementation/OSSL_Api.cs 的权限入口；YEngine/XMRInstAbstract.cs 的状态编码。 |
| OpenSim/Region/PhysicsModules | ubOde/ODEApi.cs 的原生互操作，及其他物理适配代码。 |

## 参考资料

[1] OpenSimulator 固定源码提交

[2] .NET 支持周期

[3] BinaryFormatter 迁移指南

[4] .NET SDK 项目与默认编译项

[5] NuGet PackageReference 与锁文件

[6] NuGet 集中包版本管理

[7] NuGet 依赖审计

[8] HttpClient 生命周期与连接管理

[9] System.Drawing 跨平台兼容变化

[10] .NET 原生互操作实践

[11] System.Threading.Channels

[12] NUnit 迁移指南

[13] Microsoft.Extensions.AI