# Region Lab V5 组会发言稿

大家好，今天汇报我们如何从零逐步建成目前的 Region Lab，以及接下来准备怎样推进。项目的目标，是建设一个可编辑、可保存、可多人参与的三维世界，后续承接世界模型的预测结果，支持人和智能体共同执行任务，并记录过程和反馈。

起步时，我们先研究 OpenSimulator 的区域、对象和资产是怎样组织的，再用 Godot 建立独立原型。首先统一坐标和世界数据，再根据这些数据生成场景，逐步做出单区域、角色漫游、碰撞、对象编辑和存档恢复。这样，场景中的物体既能显示，也有明确的数据记录，重新启动后可以恢复。

在这个基础上，V2 到 V3.1 逐步补上地形编辑、材质与环境、门灯交互、建筑组合，以及外部模型导入。我们用可进入的展馆验证对象组合和交互，用模型样本验证资产复用与保存，逐渐形成了一个能够搭建和操作场景的单机系统。

到了 V4，我们独立运行固定版本的 OpenSimulator，对照组合物体的实际行为，并在原版环境验证接口和受控角色。同时，为现代原型加入数据库和备份恢复，用有真实来源的建筑检查尺度、碰撞与通行，把工作推进到可靠保存和运行验证。

V5 的重点是让不同客户端共享同一个世界。我们把世界管理独立到服务端，由它统一判断操作、执行碰撞并保存结果，桌面和浏览器负责显示与输入。目前，两个客户端能够同步观察和编辑场景，操作门灯和导入模型；系统也能处理编辑冲突、基本权限和服务重启恢复。至此，已经形成了从场景建设、数据保存到多人共享的基本系统。

下一步先完成 V5 的浏览器启动优化和稳定性验收，再完善身份、权限和最小库存，接入现代区域的受控智能体，先跑通人与智能体共同进入建筑、查询对象、操作门灯的小任务。之后再对接真实世界模型，以洪涝水位与道路阻断等具体场景验证预测输入、任务执行和结果反馈。目前在线大模型与这些科学任务尚未接入，后续将围绕这条完整流程逐步推进。